## Slide 1: Project Vision and Scope
Wizja projektu
Stworzenie nowoczesnej, intuicyjnej aplikacji internetowej, umożliwiającej użytkownikom porównywanie aktualnych cen paliw na stacjach w całej Polsce. Aplikacja ma na celu ułatwienie codziennych decyzji kierowcom poprzez zapewnienie dostępu do rzetelnych i aktualnych informacji o cenach paliw.
Dzięki funkcjonalnościom takim jak interaktywna mapa, filtrowanie wyników i personalizowane powiadomienia, aplikacja stanie się niezbędnym narzędziem dla kierowców, jednocześnie przyczyniając się do budowy świadomości oszczędności i optymalizacji wydatków na paliwo.

## Slide 2: Project Vision and Scope
Projekt przewiduje rozwój w kierunku stworzenia dynamicznej firmy technologicznej, która dostarczy innowacyjne rozwiązania także w obszarze pojazdów elektrycznych i analizy trendów cenowych w branży paliwowej.
Wizja Projektu

## Slide 3: Project Vision and Scope
Cel Projektu
Krótkoterminowe cele:
  Zbudowanie funkcjonalnej aplikacji MVP do stycznia 2025 roku.
  Zdobycie co najmniej 12 000 aktywnych użytkowników w ciągu pierwszego roku działania.
  Stworzenie dużego poparcia na social mediach.
  osiągnięcia 10 000 obserwujących do końca pierwszego roku.
  Wprowadzenie funkcji interaktywnej mapy stacji paliw z opcją raportowania cen przez użytkowników.

## Slide 4: Project Vision and Scope
Cel Projektu
Długoterminowe cele:
Wykorzystanie AI do przewidywania trendów cenowych paliw i tworzenia raportów, które pomogą kierowcom planować zakupy paliwa w bardziej ekonomiczny sposób.
Zbudowanie firmy technologicznej działającej na rynkach międzynarodowych w ciągu 3 lat od wdrożenia aplikacji.

## Slide 5: Project Vision and Scope
Grupa docelowa
Kierowcy samochodów spalinowych w Polsce, w szczególności osoby prywatne poszukujące sposobów na redukcję kosztów paliwa.
Użytkownicy, którzy regularnie podróżują po Polsce i potrzebują porównywać ceny paliw w różnych lokalizacjach.
Firmy transportowe lub firmy logistyczny, które zarządzają dużą ilością pojazdów i potrzebują optymalizować koszty paliwa.

## Slide 6: Project Vision and Scope
Aplikacja obejmuje wyłącznie stacje paliw w Polsce w początkowej wersji. W przyszłości planowane jest rozszerzenie się na rynek zagraniczny.
Na początkowym etapie aplikacja będzie skupiać się na pojazdach spalinowych, a funkcjonalność dotycząca pojazdów elektrycznych zostanie możliwie dodana w przyszłości.
Wspierane są aktualnie tylko przeglądarki internetowe (Google Chrome, Mozilla Firefox), jednak wsparcie dla aplikacji mobilnych i innych przeglądarek zostanie dodane w kolejnych etapach rozwoju.
Granice projektu

## Slide 7: Project Vision and Scope
Granice funkcjonalne
Na początku aplikacja nie uwzględnia systemu rejestracji użytkownika, co ma zminimalizować koszty początkowe i czas wdrożenia.
Funkcje AI i analizy trendów cenowych zostaną wdrożone dopiero po uzyskaniu wystarczających danych użytkownika i wsparcia inwestorów.

## Slide 8: Project Vision and Scope
Źródło danych
Cenapaliw.pl
Aplikacja będzie wykorzystywać dane pozyskiwane z serwisu Cenapaliw.pl za pomocą techniki web scrapingu.
Cenapaliw.pl dostarcza rzetelne i regularnie aktualizowane informacje o cenach paliw na stacjach w całej Polsce.
W przyszłości planowane jest nawiązanie oficjalnych umów partnerskich z operatorami stacji paliw (np. Orlen, BP, Lotos) w celu uzyskania bezpośrednich danych, co poprawi wiarygodność i częstotliwość aktualizacji cen.

## Slide 9: Project Vision and Scope
Kierowcy w Polsce często borykają się z brakiem jasnych i łatwo dostępnych informacji o aktualnych cenach paliw na różnych stacjach, co prowadzi do niepotrzebnych wydatków.
Wzrost cen paliw w ostatnich latach zwiększył zapotrzebowanie na narzędzia, które pomogą użytkownikom oszczędzać pieniądze.
Rozwiązywany problem

## Slide 10: Project Vision and Scope
Potencjalny wpływ
Aplikacja wypełni braki rynkowe, dostarczając intuicyjne narzędzie, które stanie się podstawowym źródłem informacji dla kierowców.
Dzięki promocji w mediach społecznościowych aplikacja będzie miała możliwość szybkiego wzrostu i zaangażowania dużej liczby użytkowników.
Możliwość rozwoju w przyszłości o funkcjonalności związane z pojazdami elektrycznymi pozwoli utrzymać aktualność aplikacji w zmieniającym się rynku.

## Slide 11: Project Vision and Scope
Planowane funkcjonalności
Automatyczne pozyskiwanie danych o cenach paliw za pomocą web scrapingu z Cenapaliw.pl.
Wyświetlanie interaktywnej mapy stacji paliw z możliwością filtrowania według ceny, lokalizacji i rodzaju paliwa.
Personalizowane powiadomienia e-mail o najniższych cenach paliw (integracja z Gmail),
Możliwość ręcznego zmieniania cen przez użytkowników, aby zwiększyć dokładność danych.

## Slide 12: Project Vision and Scope
Zakres czasowy i budżetowy
Deployment aplikacji planowany jest na styczeń 2025 roku. Projekt zostanie wdrożony w modelu MVP (Minimum Viable Product) z podstawowym zestawem funkcji.
Przewidywany budżet startowy: 500 zł (koszty minimalne na hosting i podstawowe narzędzia). Docelowo finansowanie zostanie zwiększone poprzez współpracę z inwestorami

## Slide 13: Data Privacy and Security Plan
Aby zapobiegać atakom typu "SQL Injection", stosujemy sparametryzowane zapytania, unikając konkatenacji stringów w zapytaniach SQL, co skutecznie minimalizuje ryzyko wstrzyknięcia złośliwego kodu. Ponadto ograniczamy uprawnienia użytkowników do absolutnego minimum, zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień, co pozwala na dodatkowe zabezpieczenie bazy danych przed nieautoryzowanym dostępem.
Ochrona przed atakami SQL Injection

## Slide 14: Data Privacy and Security Plan
Używamy SQLAlchemy, narzędzia typu ORM (Object-Relational Mapper), które zapewnia większe bezpieczeństwo niż korzystanie z surowych zapytań SQL.
SQLAlchemy pozwala na pisanie bardziej czytelnego kodu, który automatycznie sparametryzuje zapytania, a także ułatwia zarządzanie transakcjami i sesjami, co zwiększa bezpieczeństwo danych.
Bezpieczna warstwa danych z SQLAlchemy ORM

## Slide 15: Data Privacy and Security Plan
Użycie algorytmów szyfrujących, np. SHA-256 zabezpiecza informacje nawet w przypadku ewentualnego wycieku danych. Dodatkowo wrażliwe dane, takie jak hasła użytkowników, są hashowane z wykorzystaniem saltingu i hashowania, co minimalizuje ryzyko ich odtworzenia przez atakujących.
Algorytmy szyfrujące

## Slide 16: Data Privacy and Security Plan
Codzienne tworzenie kopii zapasowych pomaga na bieżąco aktualizować informacje użytkowników oraz chronić przed potencjalnymi atakami ransomware.
Kopie zapasowe

## Slide 17: Database Design
Typ bazy danych
Aplikacja będzie wykorzystywała relacyjny model bazodanowy, bazując na SQLite.
Wybrano SQLite ze względu na jego prostotę, szybkość i brak konieczności instalowania osobnego serwera bazodanowego, co idealnie wpisuje się w potrzeby projektu MVP.
W przyszłości możliwe jest przejście na bardziej zaawansowane rozwiązanie, takie jak PostgreSQL, w przypadku zwiększenia wymagań aplikacji.

## Slide 18: Database Design
Indeksowanie
Tworzone będą unikalne indeksy dla kluczowych pól w celu przyspieszenia operacji wyszukiwania.
Wdrożenie metody EXPLAIN pozwoli na analizę wydajności zapytań, umożliwiając optymalizację ich struktury.
Zastosowanie indeksów wielokolumnowych na często filtrowanych danych (np. cena i lokalizacja) usprawni procesy filtrowania i sortowania wyników.

## Slide 19: Database Design
Optymalizacja wydajności
Normalizację schematu bazy danych, co redukuje nadmiarowość i zwiększa spójność danych.
Regularne stosowanie komendy VACUUM, aby defragmentować oraz zminimalizować rozmiar pliku bazy danych.
Wykorzystanie parametru PRAGMA, kontrolującego cache w pamięci operacyjnej, w celu przyspieszenia dostępu do danych.
Wdrożenie transakcji, które znacznie poprawiają wydajność podczas obsługi dużych ilości danych, minimalizując czas blokad na poziomie bazy.

## Slide 20: Database Design
Przykładowe dane uzyskane poprzez web scraping

## Slide 21: Functional and Non-Functional Requirements
  Functional Requirements
Sortowanie wyników – Wyniki wyszukiwania powinny być sortowane według preferencji użytkownika (np. od najniższej ceny, najbliższej stacji lub najwyżej ocenianej stacji).
Powiadomienia o zmianach cen - Użytkownik powinien mieć możliwość subskrypcji powiadomień o zmianach cen paliw na wybranych stacjach.
Interaktywna mapa stacji paliw – System powinien wyświetlać interaktywną mapę z oznaczeniem lokalizacji stacji oraz ich szczegółami, takimi jak ceny i godziny otwarcia.

## Slide 22: Functional and Non-Functional Requirements
Non-Functional Requirements
Wysoka wydajność i szybkość odpowiedzi – System powinien być w stanie przetwarzać zapytania użytkownika i wyświetlać wyniki w czasie ok. dwóch sekund.
Dostępność na różnych platformach – Oprogramowanie powinno działać na aplikacjach desktopowych (Google Chrome, Mozilla Firefox).
Bezpieczeństwo danych – System powinien zapewniać odpowiednią ochronę danych użytkownika, takich jak dane osobowe, lokalizacja, poprzez szyfrowanie.

## Slide 23: Testing Plan
Testy funkcjonalne
Narzędzia:
  Selenium,
  Postman,
  Cypress,
Cel:
  Testowanie kompletnej funkcjonalności systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego działania.
  Sprawdzanie, czy system realizuje wymagania biznesowe i użytkowe.
  Weryfikacja poprawnego działania interakcji między komponentami aplikacji (np. UI, backend, bazy danych).

## Slide 24: Testing Plan
Testy integracyjne
Narzędzia:
    nose2,
    pytest
Cel:
    Testowanie wymieniania danych między modułami.
    Są wykonywane wówczas, gdy reszta modułów przeszła testy jednostkowe.

## Slide 25: Testing Plan
Testy Jednostkowe
Narzędzia:
    unittest.mock,
    Pytest
Cel:
    Testowanie na odizolowanych fragmentach kodu bez dodatkowych modułów.
    Stosowanie mocków, aby symulować brakujące zależności.
    Sprawdzanie pojedynczych funkcji/metod przy różnych rodzajach danych wejściowych.

## Slide 26: Testing Plan

## Slide 27: Risk Assessment and Mitigation Plan
Problemy techniczne w integracji z mapami lub API dostawców danych
  Prawdopodobieństwo: ŚREDNIE
  Wpływ: ŚREDNIE
Plan minimalizacji skutków:
  Testowanie integracji z API na wczesnym etapie projektu.
  Przygotowanie alternatywnego dostawcy danych w razie problemów z głównym dostawcą.
  Wprowadzenie systemu buforowania danych, aby ograniczyć zależność od dostępu w czasie rzeczywistym.

## Slide 28: Risk Assessment and Mitigation Plan
Opóźnienia w dostarczaniu aktualnych danych o cenach paliw
  Prawdopodobieństwo: WYSOKIE
  Wpływ: ŚREDNIE
Plan minimalizacji skutków:
  Wdrożenie zautomatyzowanych procesów aktualizacji danych za pomocą API.
  Zapewnienie ręcznego mechanizmu dodawania danych przez administratora w sytuacjach awaryjnych.
  Regularna współpraca z dostawcami danych w celu monitorowania i unikania opóźnień.

## Slide 29: Risk Assessment and Mitigation Plan
Niskie zainteresowanie aplikacją przez użytkowników
  Prawdopodobieństwo: WYSOKIE
  Wpływ: WYSOKIE
Plan minimalizacji skutków:
  Przeprowadzenie badań rynku przed rozpoczęciem projektu w celu identyfikacji rzeczywistych potrzeb użytkowników.
  Inwestycja w marketing i promocję aplikacji, np. w mediach społecznościowych.
  Zapewnienie przyjaznego interfejsu użytkownika (UX), aby zachęcić do korzystania z aplikacji.

## Slide 30: Risk Assessment and Mitigation Plan
Problemy z dostępnością aplikacji (np. awarie serwerów)
  Prawdopodobieństwo: NISKIE
  Wpływ: WYSOKI
Plan minimalizacji skutków:
  Wykorzystanie usług chmurowych z wysoką dostępnością (np. AWS, Google Cloud).
  Wdrożenie systemu monitorowania dostępności aplikacji w czasie rzeczywistym.
  Przygotowanie planu działania na wypadek awarii, w tym mechanizmów backupu i odzyskiwania danych.

## Slide 31: Risk Assessment and Mitigation Plan
Brak wystarczających zasobów (np. finansów)
  Prawdopodobieństwo: ŚREDNIE
  Wpływ: BARDZO WYSOKI
Plan minimalizacji skutków:
  Regularne monitorowanie budżetu i zasobów w czasie trwania projektu.
  Przygotowanie planu awaryjnego, np. zmniejszenie zakresu funkcjonalności projektu w przypadku ograniczeń budżetowych.

## Slide 32: Risk Assessment and Mitigation Plan
Macierz Ryzyka
Brak wystarczających zasobów (np. finansów)
Problemy z dostępnością aplikacji (np. awarie serwerów)
Niskie zainteresowanie aplikacją przez użytkowników
Opóźnienia w dostarczaniu aktualnych danych o cenach paliw
Problemy techniczne w integracji z mapami lub API dostawców danych