## Slide 1: Project Vision and Scope
Cel projektu
Zbudowanie intuicyjnej i popularnej aplikacji internetowej, umożliwiającej porównywanie cen paliw na stacjach w Polsce.
Stworzenie aktywnej obecności w mediach społecznościowych (Instagram, YouTube, TikTok) w celu promocji aplikacji.
Dążenie do przekształcenia projektu w prężnie działającą firmę technologiczną w ciągu 3 lat od wdrożenia aplikacji.

## Slide 2: Project Vision and Scope
Granice projektu
Aplikacja obejmuje wyłącznie stacje paliw w Polsce, z możliwością rozszerzenia na stacje w innych krajach w przyszłości.
Na początkowym etapie aplikacja koncentruje się na pojazdach spalinowych, z planem uwzględnienia stacji ładowania samochodów elektrycznych w kolejnych wersjach.
Obecnie aplikacja wspiera wyłącznie przeglądarkę Google Chrome, ale planowane jest rozszerzenie wsparcia na inne platformy w zależności od dostępnych zasobów.

## Slide 3: Project Vision and Scope
Kluczowe funkcjonalności
Automatyczne pozyskiwanie danych o cenach paliw za pomocą web scrapingu.
Wyświetlanie interaktywnej mapy stacji paliw z możliwością filtrowania według ceny, lokalizacji i rodzaju paliwa.
Integracja z Gmail i innymi platformami pocztowymi w celu personalizowania powiadomień.
Planowane funkcjonalności
Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy trendów cenowych.
Współpraca z zewnętrznymi dostawcami danych (np. Orlen, BP).

## Slide 4: Project Vision and Scope
Zakres czasowy i budżetowy
Deployment aplikacji planowany jest na styczeń 2025 roku. Projekt zostanie wdrożony w modelu MVP (Minimum Viable Product) z podstawowym zestawem funkcji.
Przewidywany budżet startowy: 500 zł (koszty minimalne na hosting i podstawowe narzędzia). Docelowo finansowanie zostanie zwiększone poprzez współpracę z inwestorami.

## Slide 5: Project Vision and Scope
Potencjalne ryzyka
Brak środków na utrzymanie serwera – plan awaryjny obejmuje migrację na tańsze usługi hostingowe.
Konsekwencje prawne (np. pozwy od koncernów paliw) – uwzględnienie konsultacji prawnych i przestrzeganie przepisów o ochronie danych.
Niskie zainteresowanie użytkowników – aktywna kampania promocyjna w social mediach.

## Slide 6: Project Vision and Scope
Zamierzone cele
Wdrożenie aplikacji porównującej ceny paliw na stacjach w Polsce i zdobycie co najmniej 12000 aktywnych użytkowników w pierwszym roku działania.
Zbudowanie silnej obecności w mediach społecznościowych (Instagram, YouTube, TikTok) z celem zdobycia 10 000 obserwujących do końca pierwszego roku.
Uruchomienie funkcji interaktywnej mapy stacji paliw z możliwością raportowania cen przez użytkowników.
Pozyskanie danych od co najmniej 3 dużych operatorów stacji (np. Orlen, BP, LOTOS) za pomocą oficjalnych umów partnerskich.

## Slide 7: Data Privacy and Security Plan
Ochrona przed atakami SQL Injection
Aby zapobiegać atakom typu "SQL Injection", stosujemy sparametryzowane zapytania, unikając konkatenacji stringów w zapytaniach SQL, co skutecznie minimalizuje ryzyko wstrzyknięcia złośliwego kodu. Ponadto ograniczamy uprawnienia użytkowników do absolutnego minimum, zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień, co pozwala na dodatkowe zabezpieczenie bazy danych przed nieautoryzowanym dostępem.

## Slide 8: Data Privacy and Security Plan
Bezpieczna warstwa danych z SQLAlchemy ORM
Używamy SQLAlchemy, narzędzia typu ORM (Object-Relational Mapper), które zapewnia większe bezpieczeństwo niż korzystanie z surowych zapytań SQL.
SQLAlchemy pozwala na pisanie bardziej czytelnego kodu, który automatycznie sparametryzuje zapytania, a także ułatwia zarządzanie transakcjami i sesjami, co zwiększa bezpieczeństwo danych.

## Slide 9: Data Privacy and Security Plan
Algorytmy szyfrujące
Użycie algorytmów szyfrujących, np. SHA-256 zabezpiecza informacje nawet w przypadku ewentualnego wycieku danych. Dodatkowo wrażliwe dane, takie jak hasła użytkowników, są hashowane z wykorzystaniem saltingu i hashowania, co minimalizuje ryzyko ich odtworzenia przez atakujących.

## Slide 10: Data Privacy and Security Plan
Kopie zapasowe
Codzienne tworzenie kopii zapasowych pomaga na bieżąco aktualizować informacje użytkowników oraz chronić przed potencjalnymi atakami ransomware.

## Slide 11: Database Design
Typ bazy danych
Aplikacja będzie wykorzystywała relacyjny model bazodanowy, bazując na SQLite.
Wybrano SQLite ze względu na jego prostotę, szybkość i brak konieczności instalowania osobnego serwera bazodanowego, co idealnie wpisuje się w potrzeby projektu MVP.
W przyszłości możliwe jest przejście na bardziej zaawansowane rozwiązanie, takie jak PostgreSQL, w przypadku zwiększenia wymagań aplikacji.

## Slide 12: Database Design
Indeksowanie
Tworzone będą unikalne indeksy dla kluczowych pól w celu przyspieszenia operacji wyszukiwania.
Wdrożenie metody EXPLAIN pozwoli na analizę wydajności zapytań, umożliwiając optymalizację ich struktury.
Zastosowanie indeksów wielokolumnowych na często filtrowanych danych (np. cena i lokalizacja) usprawni procesy filtrowania i sortowania wyników.

## Slide 13: Database Design
Optymalizacja wydajności
Normalizację schematu bazy danych, co redukuje nadmiarowość i zwiększa spójność danych.
Regularne stosowanie komendy VACUUM, aby defragmentować oraz zminimalizować rozmiar pliku bazy danych.
Wykorzystanie parametru PRAGMA, kontrolującego cache w pamięci operacyjnej, w celu przyspieszenia dostępu do danych.
Wdrożenie transakcji, które znacznie poprawiają wydajność podczas obsługi dużych ilości danych, minimalizując czas blokad na poziomie bazy.

## Slide 14: Database Design
Przykładowe dane uzyskane poprzez web scraping